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ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลป่าระกำ
เรื่อง การตรวจรับงานจ้างโครงการ 
 --------------------------------------------

ตามประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลป่าระกำ   ได้ดำเนินการจัดทำโครงการถมหลุมบ่อถนนสายบางลำพู-ปากบางสุขขี  หมู่ที่  2   ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.00  เมตร  ยาว  900 เมตร ปริมาณหินคลุกจำนวนไม่น้อยกว่า 270 ลบ.ม. พร้อมเกลี่ยเรียบ พร้อมติดตั้งป้ายโครงการตามแบบมาตรฐาน จำนวน ๑  ป้าย  ตามสัญญาจ้างที่  7/2555  ลงวันที่  20  มิถุนายน  2555   สิ้นสุดสัญญา  20  กรกฎาคม  2555   จำนวนเงินตามสัญญา  151,500  บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยบาทถ้วน)  นั้น

บัดนี้  ผู้รับจ้างได้ส่งมอบงานงวดสุดท้าย  เป็นที่เรียบร้อยแล้ว  เมื่อวันที่  2  กรกฎาคม  2555  และคณะกรรมการตรวจการจ้าง  จะทำการจ้าง  ในวันที่  3  กรกฎาคม  2555  เวลา  11.00 น.  ณ สถานที่ดำเนินการ


ประกาศ  ณ  วันที่   2   เดือน  กรกฎาคม  พ.ศ.  ๒๕๕5 
                                                              สุวิทย์  เล็กพูล
             (นายสุวิทย์  เล็กพูล)
             นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าระกำ
